**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.*  *En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes.* |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Metodología ágil* |
| Evidencias de avance | *Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.*  *En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).*  *En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Análisis de sistemas* | *Toma de requerimientos* | *Entrevistas y cuestionarios* | *1 semana* | *Isaac Galleguillos* | *Se han entrevistado a usuarios con experiencia en genshin impact* | *En curso* | *Aumentar el número de entrevistas* |
| *Diseño de prototipo* | *Creación de interfaces interactivas* | *Herramientas de diseño* | *1 semana* | *Isaac Galleguillos* | *Se han creado los wireframes* | *Completado* | *-* |
| *Manejo de bases de datos* | *Diseño de base de datos* | *Postgres, herramientas ERD* | *1 semana* | *Isaac Galleguillos* | *Se han definido las tablas y relaciones* | *En curso* | *Analizar nuevamente las relaciones de las tablas* |
| *Arquitectura de software* | *Creación de arquitectura de software* | *Documentacion y diagramas* | *1 semana* | *Isaac Galleguillos* | *Se ha elegido el patrón MVC* | *Sin iniciar* |  |
| *Desarrollo de software* | *Creación del software* | *IDE, servidores, APIs* | *4 semana* | *Isaac Galleguillos* | *Se está trabajando en la implementación* | *En curso* | *Implementar el diseño visual que fue elegido para el proyecto* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Mi proyecto depende de una Api la cual es muy compleja, por lo que me ha dado algunos problemas para implementarla y que no genere problemas a futuro |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  *La creación de la arquitectura de software se aplazo temporalmente para dar prioridad a otras actividades mas primordiales* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *No iniciada: Creación de arquitectura de software ; se pospuzo a favor de dar prioridad al desarrollo del software*  *Retrasada : Creación del software; se han presentado imprevistos durante el desarrollo lo cual retraso esta actividad* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)